PARP / MGLRU 用户行为感知内存回收
工作交接文档

交接版本：2026-08-07
当前阶段：r9 实机验证后，停在数据完整性与轻度回收安全门

交接核心结论：当前内核机制已具备可启动、可观测、可回退的基础，但尚未获得可用于训练和效果结论的完整真实候选数据。下一阶段优先级不是继续加压或进入 APPLY，而是先证明 trace 端到端完整性，并设计不会触发 persistent full PSI 的轻度回收候选生成方式。

# 目录

1. 项目目标与问题定义

2. 方法演进与当前最终主线

3. 当前系统总体架构

4. MGLRU 内核侧核心机制

5. 页面模型、特征与有效 tier 公式

6. 压力感知机制（下一版必须纳入）

7. 用户行为/窗口关注模型的后续融合

8. r9 实机验证现状

9. 当前数据、日志与代码位置

10. 实验设计与效果评价

11. 主要风险点与约束

12. 下一阶段执行计划

13. Codex 后续 Prompt 必须包含的事项

14. 接手人快速检查清单

# 1. 项目目标与问题定义

本项目面向 PC 多任务、长时间运行和突发内存压力场景，目标是在不破坏 Linux/MGLRU 原生安全语义的前提下，利用页面历史重用规律以及后续可选的用户关注先验，提高“应该保护谁、应该回收谁”的判断质量。

| 问题 | 现象 | 本方法能解决的部分 | 不能直接解决的部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内存累积效应 | 长时间多任务运行后剩余内存下降，页面被换出后又快速访问，引发 refault / swap-in / 卡顿 | 减少错误换出，保护未来短期高重用页面，回收转冷页面 | 不能阻止应用持续申请内存，也不能扩展物理内存容量 |
| 内存波峰效应 | 多个大内存应用同时活跃，短时内存压力急剧升高，direct reclaim/PSI/OOM 风险增加 | 提高回收页选择质量和回收效率，并根据压力削弱保护 | 当真实活跃工作集总量超过系统承载能力时，仍需 swap、限额或杀进程 |
| 用户关注切换 | 窗口/Tab 切换后，被换出的页面重新访问导致恢复延迟 | 后续可引入窗口关注先验，为页面模型分配保护预算 | 当前 r9 尚未接入窗口 DAG 或显式用户关注模型 |

## 1.1 当前方法的准确定位

当前主线不是“替代 MGLRU”，而是“学习修正 MGLRU 的保护边界”。原生 generation、原生 tier/refault 反馈、扫描、隔离和 shrink 流程均保留。

Native MGLRU:
历史访问频率 -> native tier -> 与 tier_idx 比较 -> 保护或回收

PARP:
页面历史访问 -> reuse score -> predictive delta tier
native tier + predictive delta -> effective tier
effective tier 与 native tier_idx 比较 -> 修正本轮保护边界

# 2. 方法演进与当前最终主线

| 阶段 | 方法 | 状态/结论 |
| --- | --- | --- |
| 早期 | 应用内操作预测：由 workload 反推 EDIT / SCROLL / WRITE_METADATA 等用户操作，再映射页面 | 已取消作为主线。操作到页面映射难稳定，精确语义分类与回收决策耦合过强。 |
| 中期 | Frontier generation：预测本轮回收需求，定位部分消费的 generation，只在 frontier 上评分 | 暂停。历史数据缺少真实 post-sort/frontier 字段，回收效率/前沿估计复杂，实机数据门禁未通过。 |
| 当前 | Global effective tier：页面访问时更新状态，在 MGLRU tier 门控处做轻量整数评分，双向修正 tier 保护 | 当前主线。先做一个全局模型，不做 App 之间的模型路由。 |
| 下一阶段 | Pressure-aware effective tier + 用户关注先验 | 压力门控必须纳入；窗口关注模型后续作为上层控制面，不替代页面级模型。 |

## 2.1 当前核心思想

页面被可靠真实访问时，只更新轻量历史状态，不在访问热路径运行完整模型。

到达 MGLRU 原生 tier 保护门控时，运行固定复杂度的量化线性模型。

模型输出 reuse score，不直接声称为严格概率；score 映射为正/零/负的虚拟 tier 修正量。

正修正允许原生低 tier 页面获得保护；负修正仅保守取消边界高 tier 页的本轮保护。

不修改原生 tier 字段，不伪造 PTE young、PG_referenced 或真实访问次数。

模型无效、状态缺失、压力严重或预算耗尽时，严格 Native fallback。

# 3. 当前系统总体架构

[用户态 / 未来]
窗口焦点、Z-order、遮挡、Tab 可见性、点击、窗口生存时间
                    |
                    v
         App / cgroup 关注度先验
                    |
                    v
----------------------------------------------------
[内核态 / 当前主线]
真实页面访问事件 -> 页面历史状态(page_ext)
                    |
                    v
             Global reuse scorer
                    |
                    v
       predictive delta tier (Q8)
                    |
                    v
 native tier + delta = effective tier
                    |
                    v
         与 native tier_idx 比较
          /                    \
   保护/提升一代           继续原生隔离
                    |
                    v
        pressure-aware gate
----------------------------------------------------
[原生执行]
MGLRU generation/tier -> isolate -> shrink_folio_list

接手时必须保持“上层信息只提供弱先验，页面模型负责页级精细决策，MGLRU 负责真实执行”的分层。不要重新回到“用户操作直接决定页面保护”的强耦合方案。

# 4. MGLRU 内核侧核心机制

## 4.1 决策位置

当前双向 effective tier 方案要求模型进入原生 tier 门控内部，而不是只放在 sort_folio() 返回 false 之后。原因是后者只能额外保护原生准备回收的页面，无法取消原生 tier 已经给出的保护。

scan_folios()
  -> sort_folio()
       -> 计算 native tier
       -> 获取 dynamic tier_idx
       -> 识别不可覆盖的特殊原生保护
       -> PARP reuse score
       -> predictive delta tier
       -> effective tier
       -> 决定：
            KEEP_RECLAIM
            PREDICTIVE_UPGRADE
            KEEP_PROTECT
            PREDICTIVE_DOWNGRADE
       -> 后续原生条件
  -> isolate_folio()
  -> shrink_folio_list()

## 4.2 四象限决策

| 原生判断 | Effective tier 判断 | 动作 | 含义 |
| --- | --- | --- | --- |
| 回收 | 回收 | KEEP_RECLAIM | 保持原生回收 |
| 回收 | 保护 | PREDICTIVE_UPGRADE | 模型发现短期高重用页，给予一次预测性 Second Chance |
| 保护 | 保护 | KEEP_PROTECT | 保留原生高频保护 |
| 保护 | 回收 | PREDICTIVE_DOWNGRADE | 边界高 tier 但模型判冷，取消本轮 tier 保护 |

## 4.3 第一版降级约束

最大预测降级：-1 tier。

仅允许作用于 native_tier == tier_idx + 1 的边界页。

native_tier >= tier_idx + 2 的强历史证据第一版不允许取消。

特殊 workingset/lazy promotion 等原生保护第一版不允许取消。

预测降级只改变本轮门控，不真实降低原生 tier，不修改 LRU_REFS。

同一 folio / 同一 reclaim epoch 的策略动作需要有限次约束，防止反复抖动。

# 5. 页面模型、特征与有效 tier 公式

## 5.1 页面状态更新

只有具有真实访问语义的事件才能更新 last_access、访问间隔和 EMA。generation 移动、native promotion 和 PARP policy promotion 不能伪装成真实访问，否则会形成自我强化闭环。

| 状态/特征 | 作用 | 建议更新时机 |
| --- | --- | --- |
| time_since_last_real_access | 页面最近性 | 可靠真实访问事件 |
| previous_real_access_interval | 上两次访问时间间隔 | 可靠真实访问事件 |
| reuse_interval_ema | 页面重用周期稳定性 | 可靠真实访问事件 |
| access_ema | 近期访问活跃度 | 可靠真实访问事件，可做消融 |
| time_in_current_generation | 页面老化程度 | generation 变化 |
| consecutive_reclaim_candidate_count | 多次进入回收候选的冷却证据 | 进入候选门控 |
| last_policy_epoch / policy_count | 防止策略反复保护 | PARP 策略动作 |

## 5.2 Global 量化线性模型

第一阶段只使用一个 GLOBAL_REUSE_MODEL，不进行 WPS/QQ/FILES 之间的模型路由，不将 App ID、用户操作、文件路径、session ID 作为特征。

reuse_score =
    bias
    + Σ weights[feature_j][bin(feature_j)]

内核运行限制：
- 整数运算
- 固定特征数 / 固定 bin 数
- 无 sigmoid / exp / log
- 无浮点
- 无动态分配
- 无排序
- 无用户态 RPC

## 5.3 Effective tier

主方案使用 Q8 定点，不直接实现 native_tier × 未校准概率 作为默认方案。

PARP_TIER_SCALE = 256

native_tier_q8    = native_tier * 256
delta_tier_q8     = score_to_delta_q8(reuse_score)
effective_tier_q8 = clamp(native_tier_q8 + delta_tier_q8, 0, MAX)

native_protect:
    native_tier > tier_idx

effective_protect:
    effective_tier_q8 > tier_idx * 256

模型失效：
    delta_tier_q8 = 0
    => effective decision == Native decision

乘法方案 T×P > tier_idx×a 可保留为消融，但必须先得到经过校准的定点概率，并显式处理 tier=0 的乘法死区。

# 6. 压力感知机制（下一版必须纳入）

重要：r9 的 P1 已证明，仅靠固定保护强度在受控 memory.high 场景下可能快速触发 persistent full PSI。压力感知不能再作为后续可选优化，而应成为 effective tier 的正式安全门控。

建议总体形式：

T_eff =
    T_native
    + λ_up(P)   * ΔT_up
    + λ_down(P) * ΔT_down
    +（未来可选）λ_attn(P) * ΔT_attention

| 压力等级 | 预测升级 | 预测降级 | 用户关注先验 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LOW | 正常允许 | 少量、保守 | 正常生效 | 降低误回收和 refault |
| MODERATE | 缩小预算/比例 | 适度增加 | 减弱 | 平衡保护与回收进展 |
| HIGH | 关闭或极少 | 仅边界冷页 | 基本关闭 | 保证回收效率 |
| CRITICAL / persistent full PSI | 关闭 | Native fallback | 关闭 | 系统安全与可回收性优先 |

压力状态应综合 sc->priority、扫描/回收效率、no-progress、PSI、memory.events、OOM 风险等，而不是只看单一指标。

# 7. 用户行为/窗口关注模型的后续融合

为解决“基于用户行为与内存冷热管理”的完整问题，建议把窗口关注模型放在用户态作为上层控制面，不重新恢复精确应用内操作预测。

窗口焦点 / Z-order / 遮挡比例 / Tab 可见性 / 点击 / 生存时间
                        |
                        v
                 attention score
                        |
                        v
                 App / cgroup context
                        |
             -----------------------
             |                     |
        调整保护预算          轻量 tier 偏置
             |                     |
             --------> 页面模型 <--
                        |
                        v
                 effective tier

## 7.1 与之前 workload 反推用户操作的关系

两者属于同一套“用户行为感知内存管理”思想，但方向不同：之前是内核 workload -> 反推用户状态（自底向上）；窗口关注模型是用户界面行为 -> 预测内存价值（自顶向下）。后续建议将 workload 反推降级为粗粒度状态（ACTIVE / BACKGROUND_IDLE / BACKGROUND_IO / LONG_INACTIVE 等），只作为弱证据，不再强行分类 EDIT/SCROLL/WRITE_METADATA。

## 7.2 个性化的长期方向

文件页更适合跨 session 的长期个性化，因为可用文件身份 + page index/region 建立相对稳定逻辑映射。

匿名页更适合当前进程/会话内的短期在线自适应，跨重启长期身份难稳定。

长期个性化优先做文件区域级先验，不建议每 4 KiB 页永久保存概率。

验证个性化必须比较 Personalized、Population、Wrong-User，避免把应用固定规律误称为用户习惯。

# 8. r9 实机验证现状

| 项目 | r9 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 启动与稳定性 | r9 正常启动；42/42 KUnit 通过 | 基础代码与主要单元逻辑可运行 |
| 决策 trace | 11,700 条完整格式记录；未再出现 unsafe pointer 或 PARP/MGLRU WARN | trace 格式/指针安全修复有效 |
| P0 | 自动化完成；62 条 real=1 真实访问信号；自然回收不足 | 真实访问更新链路可工作，但未形成训练候选 |
| P1 | 320 MiB 负载，memory.high 余量 256 MiB；触发 persistent full PSI，自动中止 | 当前轻度回收方式过激，不进入 P2/P3 |
| P1 完整性 | trace overrun=8177，但实验前未采基线 | 不能证明本轮新增丢失量；数据作废，不训练、不定阈值 |
| OOM/限制 | 无 OOM；未写 memory.max；限制已恢复 | 安全门生效 |
| 当前状态 | PARP mode=0；memory.high/max=max；PSI=0；未进入 APPLY | 仍停在安全态 |

## 8.1 当前可下的结论

可以说：内核能启动、KUnit 通过、trace 格式正确、真实访问事件可被采到、安全中止有效。

不能说：模型有效、effective tier 有收益、真实 refault 降低、P1 数据完整、APPLY 可用。

P1 的 11,700 条 trace 不能作为训练、阈值选择或性能结论的数据源。

# 9. 当前数据、日志与代码位置

## 9.1 r9 实机输出

P1 安全报告：
/home/lzxxxxxx/桌面/huawei/huawei_mem/lzx/MGLRU-test/v4-parp/outputs/parp_effective_tier/r9/p1-light_20260805T2212-r9-lzx/p1-calibration-r9-retry-lzx.json

P1 trace 与自动化日志：
/home/lzxxxxxx/桌面/huawei/huawei_mem/lzx/MGLRU-test/v4-parp/outputs/parp_effective_tier/r9/p1-light_20260805T2212-r9-lzx

P0 访问信号与自动化日志：
/home/lzxxxxxx/桌面/huawei/huawei_mem/lzx/MGLRU-test/v4-parp/outputs/parp_effective_tier/r9/p0-access_20260805T2218-r9-lzx

## 9.2 旧 effective/frontier 代码基础

历史工作树（接手时仅审计，不要直接修改冻结 worktree）：
/home/lzxxxxxx/桌面/huawei/huawei_mem/lzx/MGLRU-test/v4-parp/work/linux-6.17.13-parp-frontier-linear-score

旧报告最终 HEAD：
a5ad006e8b66332a12e13f5e2dc7324bd6111d4a

旧内核代码构建 HEAD：
02f38bfcb233736b6842de8832231793c502f7ea

注意：
r9 当前实际分支、worktree 和 HEAD 以接手现场 git status / git log 为准，
不要从历史文档推断。

# 10. 实验设计与效果评价

## 10.1 模型数据集

双向 effective tier 的训练/SHADOW 候选必须覆盖到达原生 tier 门控的全部相关 folio，不能只收集 sort_folio() 返回 false 的页面，否则无法分析预测降级。

主标签：reuse_within_1s。

辅助标签：100 ms / 500 ms / 5 s。

标签必须来自候选时刻之后的可靠真实访问事件。

按 session 划分 train/val/test，禁止随机拆页面行。

必须同时统计 file/anon，避免总体结果由单一页面类型主导。

## 10.2 四象限质量指标

| 指标 | 定义/用途 |
| --- | --- |
| Upgrade Hit Rate | 预测升级页面中，未来窗口内真实重用的比例 |
| Upgrade Waste Rate | 预测升级页面中，未来窗口内没有真实重用的比例 |
| Downgrade Mistake Rate | 被取消原生保护的页面中，未来窗口内很快真实重用的比例；这是最关键安全指标之一 |
| Downgrade Cold Precision | 被预测降级且未来未重用的比例 |
| Score bucket monotonicity | 高分桶真实重用率应稳定高于中/低分桶 |

## 10.3 系统层对照组

| 模式 | 回答的问题 |
| --- | --- |
| OFF / Native | 同一编译内核下的原生基线 |
| SHADOW_EFFECTIVE_TIER | 仅状态维护+评分的观测开销，以及四象限质量 |
| APPLY_PROTECT_ONLY | 只允许预测升级是否降低误回收/refault |
| APPLY_BIDIRECTIONAL | 预测降级是否进一步提高回收效率而不过度误杀 |
| RANDOM_MATCHED | 排除“随便多保护/多降级一些页也有收益” |
| RECENCY_BASELINE | 判断复杂模型是否真正优于简单最近访问启发式 |
| PRODUCT_ABLATION | 对比 native_tier × calibrated probability 的乘法方案 |
| 未来：Page + Attention + Pressure | 验证窗口用户关注与压力门控的增量价值 |

## 10.4 必测副作用

单 folio score P50/P95/P99/P99.9/max。

lruvec->lru_lock 持锁时间和锁等待 P95/P99/P99.9。

direct reclaim、memcg reclaim、kswapd round 的 P95/P99。

scan/reclaim 效率：scanned、isolated、reclaimed、reclaimed/scanned、reclaimed/isolated。

PSI some/full、memory.events、OOM/oom_kill、pgfault/pgmajfault、swapin/swapout。

WPS/QQ/FILES 自动化操作 P50/P95/P99、session 总时长、超时/卡顿次数。

# 11. 主要风险点与约束

| 风险 | 具体表现 | 应对 |
| --- | --- | --- |
| 真实访问语义污染 | generation/policy move 被误当成访问，last_access/EMA 被策略自身污染 | 严格区分 real access、native promotion、policy promotion；后两者不得更新 last_access |
| 预测降级误杀 | 取消原生保护后页面被回收并很快再次访问，产生 major fault / swap-in | 降级仅限 tier_idx+1，最大 -1；双阈值、中性区间；重点监控 Downgrade Mistake Rate |
| 过度保护 | 扫描更多页、回收不前进、PSI/direct reclaim 延迟升高 | batch/epoch/ratio 预算；no-progress 熔断；高压关闭升级 |
| 热路径开销 | lru_lock 持锁时间、IRQ 关闭时间和 direct reclaim P99 增加 | 4~6 个特征起步；整数定长评分；必须做内核真实锁内测量 |
| trace 数据丢失 | overrun 但无基线，训练集不可证明完整 | 每 session 采 before/after overrun/dropped；内核计数器与 trace 对账 |
| page_ext 静态开销 | 旧版本约 48 B/基础页，16 GiB 约 192 MiB | 删除 frontier 字段后压缩，目标 <=24 B，理想 16~20 B；不长期存 score |
| 反馈耦合 | 模型改变保护集合 -> refault 分布变化 -> native tier_idx 再变化 | 不修改 native tier 语义；native/policy 统计分离；模型失效 strict Native |
| 个性化误归因 | 模型学到应用固定脚本而不是用户习惯 | Personalized vs Population vs Wrong-user；跨 session、跨操作顺序验证 |

# 12. 下一阶段执行计划

## 12.1 r10-A：采集完整性修复

每个 session 开始前读取 trace overrun/dropped 基线；结束后再次读取并计算 delta。

增加/确认 SESSION_BEGIN、SESSION_END 标记，确保 collector 覆盖完整窗口。

增加独立 debugfs 内核计数器：tier_gate_seen、score_attempted、native/effective 四象限、bypass 等。

实验结束后要求 trace 条数与内核计数器可核对。

overrun_delta != 0 或 dropped_delta != 0 时，dataset_valid=false。

目标状态码：PARP_EFFECTIVE_TIER_TRACE_INTEGRITY_PASS

## 12.2 r10-B：安全生成回收候选

废弃“目标 cgroup 越过 memory.high 64 MiB”的原 P1 设计。优先用小步 proactive reclaim 生成可控候选，例如 4 MiB -> 冷却 -> 8 MiB -> 冷却 -> 16 MiB，具体剂量由实时 PSI 和回收进展决定。

该阶段用于训练候选和决策点真实性验证，不单独用来证明自然 direct reclaim 性能。

P1R 通过后再设计兄弟 cgroup 的 bounded global/kswapd pressure。

受控 direct reclaim 和持续压力留到模型质量通过之后。

目标状态码：PARP_EFFECTIVE_TIER_P1R_SAFE_RECLAIM_PASS -> PARP_EFFECTIVE_TIER_DATASET_READY

## 12.3 后续阶段顺序

| 阶段 | 目标 | 是否可进入 APPLY |
| --- | --- | --- |
| r10-A | trace 完整性证明 | 否 |
| r10-B | 安全候选生成 + 多 session 完整数据 | 否 |
| Model quality | Global 模型、四象限、Recency/Random 对照 | 仍否 |
| Protect-only | 真实升级策略小范围 A/B | 需单独授权 |
| Bidirectional | 加入保守降级 | 需 Protect-only + 降级门禁通过并再次授权 |
| Pressure-aware | 正式加入 LOW/MOD/HIGH/CRITICAL 动态强度 | 需独立对照 |
| Attention integration | 窗口用户关注先验 -> App/cgroup 预算 | 在页面模型稳定后再做 |

# 13. Codex 后续 Prompt 必须包含的事项

下一次给 Codex 的实现 Prompt 必须明确加入以下要求：

把压力感知 effective tier 作为正式机制，而不是只写成实验建议。

压力状态至少分 LOW / MODERATE / HIGH / CRITICAL，并由真实内核状态综合判定。

分别控制预测升级与预测降级的预算和强度；高压削弱升级，CRITICAL strict Native fallback。

加入 trace before/after overrun、dropped 基线和 delta，禁止再用单点 overrun 值判断完整性。

增加内核 debugfs 计数器，与 trace 端到端对账。

重新设计不会触发 persistent full PSI 的轻度回收 P1R；优先小步 memory.reclaim 校准。

在数据完整前禁止训练、阈值选择、P2/P3 和 APPLY。

继续保持一个 GLOBAL 页面模型，不做 App 模型路由。

保留四象限分析和保守预测降级边界：仅 tier_idx+1、最多 -1 tier、特殊原生保护不可覆盖。

必须测量 score、lru_lock、direct reclaim、scan/reclaim 效率、PSI 和 App P95/P99 的副作用。

后续窗口用户关注模型先 SHADOW，再只调整 App/cgroup 保护预算；不要直接全量修改每页 tier。

个性化长期优先针对文件页，匿名页先做会话内自适应。

# 14. 接手人快速检查清单

☐ 1. 确认当前 r9 实际 worktree、branch、HEAD；不要从旧报告猜。

☐ 2. 确认 PARP mode=0，测试 cgroup memory.high/max=max，PSI 已恢复。

☐ 3. 检查 r9 P0/P1 输出目录存在且只读保留。

☐ 4. 确认 42/42 KUnit 的真实运行日志位置。

☐ 5. 确认 11,700 决策 trace 和 62 条 real=1 访问事件的采集脚本版本。

☐ 6. 确认 P1 overrun=8177 没有 before baseline，因此数据标记为 invalid。

☐ 7. 先实现 trace 完整性核对，再做任何新训练。

☐ 8. 新 P1R 从很小的 memory.reclaim 脉冲开始，任何 persistent full PSI 立即中止。

☐ 9. 不自动 sudo/root、安装内核、改 GRUB、重启、写 memory.max、制造高压。

☐ 10. 不进入 APPLY，直到数据完整性、模型质量、锁延迟和安全门全部通过。

## 14.1 交接时最重要的三句话

第一：当前实现已经“能跑”，但还没有“证明有效”。

第二：r9 P1 数据不能训练，下一步优先修复 trace 完整性并安全生成候选。

第三：最终主线是 Global 页面重用模型 + 双向 effective tier + 压力感知；用户关注模型是后续上层控制面。