PARP / MGLRU 用户行为感知内存回收工作交接文档

交接版本：2026-08-09；当前阶段：新内核已编译、安装、启动并完成运行态接口验证

# 1. 项目目标与问题定义

本项目面向 PC 多应用并发、前后台切换和突发内存压力场景。目标是在不替换 Linux/MGLRU 原生回收机制的前提下，让上层用户/应用信息和页面历史重用证据下沉到内核，辅助判断哪些页面应该被保护、哪些页面可以优先回收，最终降低 direct reclaim、refault 与 OOM 风险。

当前主线不是替代 MGLRU，而是在 MGLRU tier 保护门控处学习修正保护边界。

原生 generation、native tier/refault 反馈、isolate 和 shrink 执行流程继续保留。

上层用户行为只作为弱先验，不能直接决定单页保护；页面级细粒度决策仍由内核侧页面模型和 MGLRU 执行路径完成。

# 2. 0809 当前状态

| 项目 | 当前结论 |
| --- | --- |
| 运行内核 | 6.17.13-myks-l02 #3 |
| uname | Linux xty-virtual-machine 6.17.13-myks-l02 #3 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Aug 9 19:02:37 CST 2026 x86_64 |
| 源码目录 | /home/xty/v4-parp/work/linux-6.17.13-parp |
| 构建目录 | /home/xty/v4-parp/work/build-linux-6.17.13-parp |
| 最终验证日志 | C:\tmp\codex_final_clean_check_v2_0809.txt |
| bzImage SHA256 | f8f907d3493586db647e014d7c18ff7f1061af21cf35940053882380ad2f672d |
| vmlinux SHA256 | 03939abd6800cd9c5f184af3021f8b776fba8c4fd58e023498542e0e80fa4caa |

结论：新内核已经在 VM 中编译、安装、重启并运行通过。PARP trace events、tier2 sysctl、memory cgroup v1 接口和 dmesg focused scan 均通过最终检查。

# 3. 当前系统总体架构

[用户态/后续]
窗口焦点、Z-order、遮挡、Tab 可见性、点击、会话信息
        -> App / cgroup 关注度先验

[内核态/当前主线]
真实页面访问事件 -> page_ext 页面历史状态
        -> global reuse scorer
        -> predictive delta tier (Q8)
        -> native tier + delta = effective tier
        -> 与 native tier_idx 比较
        -> KEEP_RECLAIM / PREDICTIVE_UPGRADE / KEEP_PROTECT / PREDICTIVE_DOWNGRADE
        -> pressure-aware gate

[原生执行]
MGLRU generation/tier -> isolate -> shrink_folio_list

架构边界必须继续保持：上层信息提供 App/cgroup 粗粒度保护预算，页面模型负责页面级预测，MGLRU 负责真实执行。

# 4. MGLRU 内核侧核心机制

effective-tier 决策位于 MGLRU native tier 门控内部，而不是只放在 sort_folio() 返回 false 之后。

原因是后者只能额外保护原生准备回收的页面，无法取消 native tier 已经给出的边界保护。

当前第一版预测降级约束保守：最大 -1 tier，只作用于 native_tier == tier_idx + 1 的边界页，不真实改写原生 tier 字段。

特殊 workingset/lazy promotion 等原生强保护第一版不得覆盖。模型失效、状态缺失、压力严重或预算耗尽时必须 Native fallback。

# 5. 页面模型、特征与 effective tier

页面状态只应由真实访问语义更新。generation 移动、native promotion 或 PARP policy promotion 不能伪装成真实访问，否则会形成自我强化闭环。

reuse_score = bias + sum(weights[feature_j][bin(feature_j)])
native_tier_q8    = native_tier * 256
delta_tier_q8     = score_to_delta_q8(reuse_score)
effective_tier_q8 = clamp(native_tier_q8 + delta_tier_q8, 0, MAX)
native_protect    = native_tier > tier_idx
effective_protect = effective_tier_q8 > tier_idx * 256

第一阶段继续使用 GLOBAL_REUSE_MODEL，不做 WPS/QQ/FILES 等 App 模型路由。

内核运行限制：整数/定点运算、固定特征数和固定 bin 数，无浮点、无动态分配、无用户态 RPC。

模型失效时 delta_tier_q8 = 0，决策退化为 Native decision。

# 6. cgroup 二级水位线与预测接口

本轮最终运行态已确认 Ubuntu cgroup v1 memory 挂载下 8 个 tier2 文件可见，修复点在 mm/memcontrol-v1.c。

memory.tier2_enabled

memory.tier2_alloc_scale

memory.tier2_demote_scale

memory.tier2_alloc_wmark

memory.tier2_demote_wmark

memory.tier2_headroom

memory.tier2_below

memory.tier2_stats

运行态 sysctl 默认值：

/proc/sys/vm/tier2_predict_enabled=0
/proc/sys/vm/tier2_predict_latency_ms=100
/proc/sys/vm/tier2_predict_horizon_ratio=3

# 7. 本轮 0809 代码改进

tools/parp/effective_tier/collector.py：补齐 session 级 trace loss before/after delta gate，显式输出 trace_loss_delta 和 trace_loss_delta_zero，非零 delta 标记数据不完整。

tools/parp/effective_tier/tests/test_phase_e.py：补充 offline 单元测试，当前 105 个测试全部通过。

kernel/trace/trace_events.c：修复长 TP_printk 参数列表导致的 bitmap shift-out-of-bounds 风险。

mm/memcontrol-v1.c：为 CONFIG_PARP 补齐 cgroup v1 memory.tier2_* 接口。

# 8. 编译、安装、启动流程

进入源码目录：cd /home/xty/v4-parp/work/linux-6.17.13-parp

使用独立输出目录构建：make O=/home/xty/v4-parp/work/build-linux-6.17.13-parp -j2 bzImage modules

安装模块：sudo make O=/home/xty/v4-parp/work/build-linux-6.17.13-parp modules_install

安装内核：sudo make O=/home/xty/v4-parp/work/build-linux-6.17.13-parp install

更新 initramfs：sudo update-initramfs -c -k 6.17.13-myks-l02，必要时用 -u 更新。

更新 GRUB：sudo update-grub。

当前 GRUB 默认项通过 /etc/default/grub.d/99-myks.cfg 设置为 GRUB_DEFAULT=0；原文件备份为 /etc/default/grub.d/99-myks.cfg.codex-0809.bak。

重启 VM 后用 uname -a 确认进入 6.17.13-myks-l02 #3。

已确认安装文件：

/boot/vmlinuz-6.17.13-myks-l02
/boot/initrd.img-6.17.13-myks-l02
/boot/config-6.17.13-myks-l02
/boot/System.map-6.17.13-myks-l02
/lib/modules/6.17.13-myks-l02

# 9. 最终验证结果

最终 clean check 日志位于 C:\tmp\codex_final_clean_check_v2_0809.txt，脚本退出码 0。核心验证项如下：

PARP trace events 全部可读：parp_effective_tier_decision/access/batch/lock，以及 scan_budget、region_evidence、outcome、frontier、decision。

sysctl 三项存在且默认 predictor 关闭。

memory cgroup v1 中 8 个 memory.tier2_* 文件均存在。

dmesg focused scan 出现 PARP tier2 ready 信息，且无 PARP/effective-tier/trace_events 错误签名。

已知非 PARP 环境告警：VMware vmwgfx_bo.c WARN、CPU microcode mitigation 警告 SRSO/TSA、VirtualBox DKMS 6.1.50 对新内核构建失败。上述问题未阻断新内核运行和 PARP 功能验证。

# 10. 与原文档目标的一致性

readme 第 1 点：cgroup 内二级水位线已经具备运行态接口，memcg v1 下接口可见。

readme 第 2 点：应用内页面模型通过 effective-tier 影响 MGLRU tier 保护边界，保留 Native fallback。

原交接文档 r10-A：collector 已补 trace before/after delta gate，后续 exporter 需要稳定写入 session metadata。

原交接文档安全约束：旧内核保留、GRUB 有备份、predictor 默认 disabled，未证明收益前不进入激进 APPLY。

# 11. 当前不能宣称的结论

不能宣称模型已降低 refault、direct reclaim 或 OOM；这些需要 P1R/P2/P3 的完整数据支持。

不能宣称 APPLY 双向策略已可用；当前只是内核路径、接口和可观测性具备基础。

不能使用旧 P1 的不完整 trace 作为训练、阈值选择或性能收益依据。

# 12. 主要风险点与约束

trace 数据完整性仍是训练前置门槛：overrun/dropped delta 非零时 dataset_valid=false。

effective-tier 计算必须保持固定复杂度，避免在 lru_lock 等热路径引入不可控延迟。

压力高时预测升级要削弱，CRITICAL 阶段应 strict Native fallback。

用户行为融合必须停留在 App/cgroup 预算层，不要直接用窗口事件改写单页 tier。

后续在另一台机器交接时，先确认当前 running kernel、源码 diff、构建输出和验证日志，不要只根据旧报告判断状态。

# 13. 下一阶段执行计划

完成 exporter：每个 session 记录 SESSION_BEGIN/SESSION_END 和 trace per-cpu stats before/after/delta。

补齐 debugfs 计数器：tier_gate_seen、score_attempted、四象限计数、bypass 原因，并和 trace 端到端对账。

设计 P1R 小步 memory.reclaim 实验，以 PSI、回收进展和 no-progress 为中止条件。

纳入压力感知门控：LOW/MODERATE/HIGH/CRITICAL 分级，高压削弱升级，CRITICAL 回退 Native。

数据完整后再训练 global 页面模型；禁止在完整性门禁前做阈值选择、P2/P3 或 APPLY。

APPLY 顺序建议：SHADOW -> APPLY_PROTECT_ONLY -> APPLY_BIDIRECTIONAL，每一步必须通过锁延迟、scan/reclaim、PSI/OOM 和 App P95/P99 门禁。

# 14. 接手人快速检查清单

确认 VM 当前 uname -a 为：Linux xty-virtual-machine 6.17.13-myks-l02 #3 SMP PREEMPT_DYNAMIC Sun Aug 9 19:02:37 CST 2026 x86_64

确认源码路径存在：/home/xty/v4-parp/work/linux-6.17.13-parp

确认构建目录存在：/home/xty/v4-parp/work/build-linux-6.17.13-parp

确认 /boot/vmlinuz-6.17.13-myks-l02、initrd、config、System.map 和 /lib/modules/6.17.13-myks-l02 存在。

确认 /sys/kernel/tracing/available_events 中包含 parp:parp_effective_tier_decision/access/batch/lock。

确认 /proc/sys/vm/tier2_predict_enabled 默认值为 0。

确认 memory cgroup v1 下存在 8 个 memory.tier2_* 文件。

确认 dmesg 中无 PARP/effective-tier/trace_events 错误签名；忽略已知 vmwgfx/microcode 环境告警。

继续实验前先复制或记录 99-myks.cfg 与旧内核回滚方式。

# 15. 后续 Prompt 必须包含的事项

下一次让 Codex 或其他机器继续时，应明确：不要从旧交接文档推断 running 状态；必须先用 uname、tracefs、sysctl、cgroup 文件和 dmesg focused scan 重新确认。在数据完整性门禁未通过前，禁止训练、阈值选择、P2/P3 和 APPLY。继续保持一个 GLOBAL 页面模型，不做 App 模型路由；用户行为只作为 cgroup/App 预算弱先验。

16. 2026-08-10 新增要求补充

本次新增要求的核心是把应用间预测概率和 cgroup 水位线下沉到 vmscan 的 node 级回收链路，而不是重做 page_alloc 的触发逻辑。

当前已经把 `mm/vmscan.c` 改成：`parp_memcg_reclaim_bin()` 依据 `parp_context_lookup()` 的 app prior 和 `memcg->parp_tier2` 的 headroom 选择 bin；`lru_gen_online_memcg()`、`lru_gen_rotate_memcg()` 和 `shrink_many()` 都已经接入。

当前运行内核是 `6.17.13-myks-l02 #4`，新构建哈希分别是 `e4bb1d7333e043cc8e5bf2564c5d3dd63294a4bf8145545c51750b501b9718cf` 和 `baa0d344aea65a5c5dab68cd51f3b39ec539ca356749e232cdbb39d550be30ba`。

运行态已经重新确认：tier2 sysctl 保留，`tracefs` 中 PARP 事件可见，`memory.tier2_enabled` 等 cgroup v1 文件仍存在，启动日志只剩已知的 vmwgfx / microcode 类非 PARP 警告。

如果后续要继续往前推进，建议优先补一个极轻量的 bin 选择 trace 或 debugfs 统计，然后跑有压力的 reclaim 实验，把“低概率桶先回收”的效果量化出来。